MINUTA DE TRABAJO

Portal de Proveedores ULTRASIST

| Proyecto | Portal de Proveedores ULTRASIST |
| --- | --- |
| Fecha | 21 de septiembre de 2026 ¦ 17:30 - 18:00 hrs. |
| Objetivo | Definir el alcance inicial del MVP para agilizar la recepción, validación, seguimiento y control de facturas de proveedores nacionales y extranjeros. |

ASISTENTES

| Nombre | Correo |
| --- | --- |
| Alma Delia Hernández Jiménez | ahernandezj@ultrasist.com.mx |
| Alberto Marcial Sánchez Hernández | asanchezh@ultrasist.com.mx |
| Joshua Bolaños Hernández | jbolanosh@desarrollo-ultrasist.com.mx |
| Octavio Rivera Velázquez | oriverav@ultrasist.com.mx |
| Jorge Ríos Estrada | jriose@ultrasist.com.mx |

ACUERDOS

| Acuerdo | Responsable | Fecha |
| --- | --- | --- |
| Ejecutar un Sprint inicial de 2 semanas para desarrollar y presentar avances del MVP. | Equipo de trabajo | 30 septiembre 2026 |
| Enviar 3 ejemplos de invoices de proveedores extranjeros para análisis y definición de validaciones. | Octavio Rivera Velázquez | 22 septiembre 2026 |

ALCANCE DEL MVP

1. Rol Proveedor

El portal permitirá registrar, validar y dar seguimiento a las facturas cargadas por los proveedores.

• Proveedores nacionales: carga de PDF y XML; documentos soporte; control de duplicados mediante el identificador contenido en el XML.

• Validación nacional: comparar RFC, Razón Social, Dirección y Código Postal contra los datos registrados de ULTRASIST.

• Proveedores extranjeros: carga de Invoice en PDF y documentos soporte; evitar duplicados inicialmente por nombre de archivo.

• Validación extranjera: validar, en la medida de lo posible, la información del Invoice, incluyendo datos del proveedor, datos de ULTRASIST y dirección.

• Cancelación: permitir solicitar la cancelación y enviar una notificación automática al área de Facturas Electrónicas para revisión y autorización.

ALCANCE DEL MVP (CONTINUACIÓN)

2. Rol PMO

• Consultar las facturas registradas por los proveedores.

• Realizar la validación manual de las facturas cargadas.

• Modificar el estatus de la factura: Aceptada, Rechazada o Con observaciones.

• Registrar observaciones asociadas a la revisión.

3. Rol Administrador

• Administrar y cargar catálogos.

• Configurar parámetros y reglas de validación.

• Configurar correos y destinatarios de notificaciones.

• Administrar proveedores y accesos al portal.

NOTIFICACIONES

Cuando la validación de una factura electrónica determine el estatus “Correcto”, el sistema deberá enviar automáticamente una notificación a:

recepcionfacturas@ultrasist.com.mx

ACCESO DE PROVEEDORES

El acceso al portal se habilitará cuando el proveedor se encuentre registrado y su estatus cambie a “Aprobado”. En ese momento el sistema enviará automáticamente un correo con usuario y contraseña temporal. En el primer inicio de sesión, el proveedor deberá cambiar la contraseña antes de continuar.

PRÓXIMOS PASOS

| Actividad | Responsable |
| --- | --- |
| Definir Historias de Usuario del MVP. | Equipo Técnico |
| Realizar ajustes iniciales a la plataforma. | Equipo Técnico |
| Ejecutar Sprint de 2 semanas. | Equipo Técnico |
| Proporcionar ejemplos de invoices extranjeros. | Octavio Rivera Velázquez |
| Realizar nueva sesión de revisión y demostración de avances. | Todos |

RESULTADO DE LA SESIÓN

Se acuerda iniciar el desarrollo del MVP del Portal de Proveedores ULTRASIST bajo un esquema iterativo de Sprints, priorizando la recepción y validación de facturas, el control de duplicados, la gestión de estatus y las notificaciones automáticas.